|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia de Usuario** | | |
| **Número:** | **Usuario:** Usuario | |
| **Nombre historia:** Recepción y envío de archivos | | |
| **Prioridad en negocio:**  Alta | | **Riesgo en desarrollo:**  Alta |
| **Puntos estimados:**8 | | **Iteración asignada:**2 |
| **Programador responsable:** Ramírez Martínez José de Jesús | | |
| **Descripción:**  Como cliente quiero que el sitio web pueda enviar o recibir archivos | | |
| **Validación:**  Sitio web tendrá la disponibilidad de mostrar/ generar diferentes reportes en formatos Excel ,PDF o Word | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia de Usuario** | | |
| **Número: 2** | **Usuario:** Usuario, administrador, gerente | |
| **Nombre historia:** Registro y Login | | |
| **Prioridad en negocio:** Media | | **Riesgo en desarrollo:** Baja |
| **Puntos estimados:** 1 | | **Iteración asignada:** 2 |
| **Programador responsable:** Jimenez Bautista Stephani | | |
| **Descripción:**  Como usuario, administrador o gerente.  Quiero registrarme o iniciar sesión en el sitio web de Faurecia para realizar vistas, subir o descargar archivos | | |
| **Observaciones:**  Dado que un usuario se registrará en un formulario de la página web, cuando intente ingresar a la página sus datos quedaran guardados en una base de datos y así, definir el nivel de usuario (usuario, administrador, gerente) | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia de Usuario** | | |
| **Número: 3** | **Usuario:** usuario | |
| **Nombre historia:** Registro de archivos | | |
| **Prioridad en negocio:** Alta | | **Riesgo en desarrollo:** Alta |
| **Puntos estimados:** 5 | | **Iteración asignada:** 2 |
| **Programador responsable:** Cortina García Jesús David | | |
| **Descripción:**  Como usuario  quiero registrar los archivos para realizar una vista en gráficas y tableros de What-if | | |
| **Observaciones:**  Dado que tengo archivos disponibles cuando envío los datos de mis archivos al administrador para publicarlos en el sitio web, la información del archivo estará disponible para cualquier usuario en un filtro de fechas 5-10 semanas y muestre la información con grafica de radar | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia de Usuario** | | |
| **Número: 4** | **Usuario:** usuario, administrador y gerente | |
| **Nombre historia:** Interfaz interactiva para los usuarios | | |
| **Prioridad en negocio:**  Alta | | **Riesgo en desarrollo:**  Alta |
| **Puntos estimados:** 4 | | **Iteración asignada:** 2 |
| **Programador responsable:** Ramírez Martínez José de Jesús, Jiménez Bautista Stephani ,Cortina García Jesús David, Nava Soriano Alejandro, García Morales Víctor Hugo | | |
| **Descripción:**  Como usuario quiero una interfaz interactiva para llevar a cabo la vista de un archivo a través de un sitio amigable | | |
| **Observaciones:**  Dado que existe una interfaz interactiva, cuando los usuarios envíen los datos de sus archivos para registro, entonces serán publicados en un catálogo y podrán ser visualizados de forma exitosa | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia de Usuario** | | |
| **Número: 5** | **Usuario:** Administrador | |
| **Nombre historia:** Administrar usuarios y archivos | | |
| **Prioridad en negocio:** Media | | **Riesgo en desarrollo:** Alto |
| **Puntos estimados:** 6 | | **Iteración asignada:** 2 |
| **Programador responsable:** Nava Soriano Alejandro, García Morales Víctor Hugo | | |
| **Descripción:**  Como administrador  Quiero administrar los usuarios registrados tanto como los archivos que envíen para mantener en orden la página y brindar un buen servicio | | |
| **Observaciones:**  Dado que habrá usuarios y archivos nuevos, cuando el administrador los autentique y ordene, entonces los usuarios podrán iniciar sesión y visualizar los archivos. | | |